客户成功部工作周报

部门：客户成功部

周期：2026年10月第2周

本周工作内容：云岭数据看板一期联调完成，压测通过率99.2%，遗留问题3个已登记

下周工作计划：启动云岭数据看板灰度放量，并完成数据口径核对

问题与需协调事项：需要供应链组协调测试环境两台

吴建国

2026年10月22日