对公系统切换部署会会议纪要

# 一、决议事项

1. 【09:36 · 支行长】同意，按这个方案办。

# 二、待办事项

| 事项 | 负责人 | 期限 |
| --- | --- | --- |
| 【09:32 · 科技部小郑】切换当晚需要科技部发停业公告，@何倩 请跟进柜面演练。 | 何倩 | 待定 |
| 【09:34 · 运营老蒋】负责人是我，本月底前把演练记录收齐归档。 | 运营老蒋 | 本月底前 |
| 【09:42 · 运营老蒋】我们还得把回滚预案再过一遍，各个细节都不能漏。 | 待定 | 待定 |

# 三、风险与关注

1. 【09:38 · 运营老蒋】有个不确定的点，历史数据迁移口径还没定，这是个风险。

2. 【09:40 · 科技部小郑】万一回滚失败需要二次切换，恢复时间存在延期一天的可能。