会议纪要

来源：对公系统切换部署会.txt ｜ 解析发言 5 条（决议 1 · 待办 3 · 风险 1）

一、决议事项

1. 【09:36 · 支行长】同意，按这个方案办。

二、待办事项

| 事项 | 负责人 | 期限 |
| --- | --- | --- |
| 切换当晚需要科技部发停业公告，@何倩 请跟进柜面演练。 | 何倩 | 待定 |
| 负责人是我，本月底前把演练记录收齐归档。 | 运营老蒋 | 本月底 |
| 万一回滚失败需要二次切换，恢复时间存在延期一天的可能。 | 待定 | 待定 |

三、风险与关注

1. 【09:38 · 运营老蒋】有个不确定的点，历史数据迁移口径还没定，这是个风险。