望舒客服工作台项目例会会议纪要

一、决议事项

1. 【决议事项 · 刘文博】望舒客服工作台整体进度正常，会议同意按原计划推进，里程碑保持不变（归属待核）

2. 【决议事项 · 黄静怡】会议同意望舒客服工作台项目预算300万元，走专项列支，由综合办跟进执行

3. 【决议事项 · 黄文博】望舒客服工作台的验收标准按新版执行，旧版同时作废

二、待办事项

| 事项 | 负责人 | 期限 |
| --- | --- | --- |
| 黄静怡在6月30日前完成复盘纪要并同步给市场部 | 黄静怡 | 6月30日 |
| 王晓雯负责把灰度放量方案整理成7月中旬归档 | 王晓雯 | 7月中旬 |
| 张晓雯牵头梳理望舒客服工作台的责任分工 | 张晓雯 | 未明确 |

三、风险与关注

1. 【风险与关注 · 张晓雯】市场部侧存在履约风险，去年高峰期出现过积压，今年需要提前准备预案

2. 【风险与关注 · 刘文博】验收清单的数据口径尚未对齐，复盘前需要补齐基线数据（归属待核）

9. 【决议事项 · 主持人】关于反重力白板的专项方案立即启动