云岭数据看板项目例会会议纪要

一、决议事项

1. 【决议事项 · 周丽娜】云岭数据看板整体进度正常，会议同意按原计划推进，里程碑保持不变（归属待核）

2. 【决议事项 · 徐志远】会议同意云岭数据看板项目预算45万元，走专项列支，由财务部跟进执行

3. 【决议事项 · 吴雨桐】云岭数据看板的验收标准按新版执行，旧版同时作废

二、待办事项

| 事项 | 负责人 | 期限 |
| --- | --- | --- |
| 徐志远在下周一前完成应急预案演练脚本并同步给供应链组 | 徐志远 | 下周一 |
| 刘晓雯负责把验收清单整理成本周五归档 | 刘晓雯 | 本周五 |
| 吴志远牵头梳理云岭数据看板的责任分工 | 吴志远 | 未明确 |

三、风险与关注

1. 【风险与关注 · 吴志远】供应链组侧存在履约风险，去年高峰期出现过积压，今年需要提前准备预案

2. 【风险与关注 · 周丽娜】灰度放量方案的数据口径尚未对齐，复盘前需要补齐基线数据（归属待核）