云岭数据看板项目例会会议纪要

一、决议事项

1. 【决议事项 · 陈静怡】会议同意按原计划推进，里程碑保持不变

2. 【决议事项 · 徐丽娜】会议同意云岭数据看板项目预算16万元，走专项列支，由客户成功部跟进执行

二、待办事项

| 事项 | 负责人 | 期限 |
| --- | --- | --- |
| 完成压测报告并同步给综合办 | 徐丽娜 | 7月4日前 |
| 把验收清单整理成下周三归档 | 张文博 | 下周三 |
| 复盘前需要补齐基线数据 | 陈静怡 | 复盘前 |

三、风险与关注

1. 【风险与关注 · 黄丽娜】综合办侧存在履约风险，去年高峰期出现过积压，今年需要提前准备预案

2. 【风险与关注 · 陈静怡】灰度放量方案的数据口径尚未对齐