云岭数据看板项目例会会议纪要

来源：transcript.txt ｜ 共 7 条（决议 3 · 待办 3 · 风险 1）

一、决议事项

1. 【决议事项 · 陈静怡】云岭数据看板整体进度正常，会议同意按原计划推进，里程碑保持不变。

2. 【决议事项 · 徐丽娜】会议同意云岭数据看板项目预算16万元，走专项列支，由客户成功部跟进执行。

3. 【决议事项 · 主持人】好，这几项就议定下来。

二、待办事项

| 事项 | 负责人 | 期限 |
| --- | --- | --- |
| 徐丽娜在7月4日前完成压测报告并同步给综合办。 | 徐丽娜 | 7月4日前 |
| 张文博负责把验收清单整理成下周三归档。 | 张文博 | 下周三 |
| 灰度放量方案的数据口径尚未对齐，复盘前需要补齐基线数据。 | 陈静怡 | 复盘前 |

三、风险与关注

1. 【风险与关注 · 黄丽娜】综合办侧存在履约风险，去年高峰期出现过积压，今年需要提前准备预案。