望舒客服工作台项目会议纪要

一、决议事项

1. 【决议事项 · 刘文博】望舒客服工作台整体进度正常，会议同意按原计划推进，里程碑保持不变（归属待核）

2. 【决议事项 · 黄静怡】会议同意望舒客服工作台项目预算300万元，走专项列支，由综合办跟进执行

3. 【决议事项 · 黄文博】望舒客服工作台的验收标准按新版执行，旧版同时作废（归属待核）

二、待办事项

| 事项 | 负责人 | 期限 |
| --- | --- | --- |
| 完成复盘纪要并同步给市场部 | 黄静怡 | 6月30日前 |
| 把灰度放量方案整理成7月中旬归档 | 王晓雯 | 7月中旬 |
| 牵头梳理望舒客服工作台的责任分工 | 张晓雯 | 未明确 |
| 验收清单的资料我随后发群里 | 刘文博 | 未明确 |

注：转写稿未记录时间戳；稿中 刘文博 与 黄文博（名同为“文博”）、王晓雯 与 张晓雯（名同为“晓雯”）存在同名无法唯一归属的情况，相关条目标注“（归属待核）”，待核实后确认。

三、风险与关注

1. 【风险与关注 · 张晓雯】市场部侧存在履约风险，去年高峰期出现过积压，今年需要提前准备预案（归属待核）

2. 【风险与关注 · 刘文博】验收清单的数据口径尚未对齐，复盘前需要补齐基线数据（归属待核）