秋季检修准备事项会议纪要

会议时间：9月26日 10:00至10:09

主持人：莫向洋（运行办主任）

参会人员：莫向洋（运行办主任）、闻雨生（化验班）、小覃（厂办）、韩铁生（维护班）（以转写稿发言人为准）

涉及人员与单位：范晓芸、祁队、实习生小林、行政部（分工涉及，转写稿未载明是否参会）

会议主题：秋季检修准备事项

整理依据：会议转写稿 nanping_water_0926.txt

会议围绕秋季检修准备事项逐项议定工作安排。现将决议事项、待办事项、风险与关注纪要如下。

# 一、决议事项

（一）水质留样柜编号牌由化验班闻雨生负责重做，11月30日前交厂办；经主持人同意，编号牌样式采用国标款。（[10:01][10:02]）

（二）终审材料由范晓芸负责汇总。（[10:03]）

（三）会场布置由行政部负责，10月16日17:00前完成。（[10:04]）

（四）物料清点由祁队跟进，后天将清点结果反馈维护班韩铁生。（[10:06]）

（五）议定检修期间客服热线延长一小时。（[10:07]）

（六）接待登记由新来的实习生小林负责。（[10:08]）

# 二、待办事项

会议明确的待办事项、责任人与完成时限如下表：

| 序号 | 待办事项 | 负责人 | 完成时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重做水质留样柜编号牌，完成后交厂办 | 闻雨生（化验班） | 11月30日前 | 编号牌样式采用国标款，经主持人同意（[10:01][10:02]） |
| 2 | 汇总终审材料 | 范晓芸 | 未明确 | 由厂办小覃在会上明确（[10:03]） |
| 3 | 会场布置 | 行政部 | 10月16日17:00前 | 由维护班韩铁生在会上明确（[10:04]） |
| 4 | 跟进物料清点并反馈结果 | 祁队 | 后天 | 清点结果反馈维护班韩铁生（[10:06]） |
| 5 | 细化老系统并网停水应急预案 | 待指定 | 未明确 | 主持人提出预案要细化（[10:05]） |
| 6 | 检修期间接待登记 | 实习生小林 | 检修期间 | 由化验班闻雨生在会上明确（[10:08]） |
| 7 | 现场查看 | 参会人员（集体安排） | 下周一 | 主持人宣布（[10:09]） |

# 三、风险与关注

（一）停水风险：老系统并网后存在停水风险（[10:05]）。会议要求细化应急预案（已列入待办事项第5项），该事项责任人与完成时限尚未明确，需尽快指定专人跟进。

（二）进度关注：下周一将进行现场查看（[10:09]）；会场布置须于10月16日17:00前完成（[10:04]），物料清点结果须于后天反馈（[10:06]），水质留样柜编号牌须于11月30日前交厂办（[10:01]）。上述事项时间节点明确，需按期跟踪落实。