秋季检修准备事项会议纪要

| 会议主题 | 秋季检修准备事项（据主持人开场说明） |
| --- | --- |
| 会议时间 | 9月26日10:00至10:09（日期据转写存档文件名nanping_water_0926.txt，时刻据转写稿时间戳） |
| 主持人 | 莫向洋（运行办主任） |
| 出席人员 | 莫向洋（运行办主任）、闻雨生（化验班）、小覃（厂办）、韩铁生（维护班） |
| 提及人员与单位 | 范晓芸、祁队、小林（新来的实习生）、行政部 |
| 记录依据 | 会议转写稿nanping_water_0926.txt（10段发言，全文照录未作增删） |

# 一、决议事项

会议围绕秋季检修准备事项进行讨论，形成如下决议：

（一）编号牌重做：同意由化验班闻雨生重做水质留样柜编号牌，于11月30日之前交厂办，编号牌样式采用国标款。

（二）终审材料汇总：终审材料由范晓芸负责汇总。

（三）会场布置：会场布置由行政部负责，于10月16日17:00前完成。

（四）客服热线延长：议定检修期间客服热线延长一小时。

（五）接待登记：接待登记由新来的实习生小林负责。

# 二、待办事项

根据会议决议及会上安排，待办事项、责任人与完成时限如下表所列（会议未载明处如实注明）：

| 序号 | 待办事项 | 负责人／责任方 | 完成时限 | 备注（转写出处） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重做水质留样柜编号牌并交厂办 | 闻雨生（化验班） | 11月30日前 | [10:01][10:02]；样式采用国标款，对应决议（一） |
| 2 | 汇总终审材料 | 范晓芸 | 会议未明确 | [10:03]；对应决议（二） |
| 3 | 完成会场布置 | 行政部 | 10月16日17:00前 | [10:04]；对应决议（三） |
| 4 | 细化老系统并网停水应急预案 | 会议未明确 | 会议未明确 | [10:05]；详见三（一） |
| 5 | 物料清点并反馈结果 | 祁队 | 后天 | [10:06]；清点结果报维护班韩铁生 |
| 6 | 检修期间客服热线延长一小时 | 会议未明确 | 检修期间 | [10:07]；对应决议（四） |
| 7 | 检修期间接待登记 | 小林（实习生） | 检修期间 | [10:08]；对应决议（五） |
| 8 | 现场查看 | 与会人员 | 下周一 | [10:09]；散会时由主持人宣布 |

# 三、风险与关注

（一）停水风险：老系统并网后存在停水风险，会议要求细化相应应急预案，相关安排已列入待办事项（序号4）。

（二）责任与时限缺口：终审材料汇总、停水应急预案细化、客服热线延长一小时等事项未明确责任人或完成时限，建议运行办跟进明确，避免影响秋季检修整体进度。