秋季检修准备事项会议纪要

会议时间：9月26日 10:00—10:09

会议地点：【会议地点】

主持人：莫向洋（运行办主任）

出席人员（按转写稿发言记录）：莫向洋（运行办主任）、闻雨生（化验班）、小覃（厂办）、韩铁生（维护班）

会议议题：秋季检修准备事项

记录依据：会议转写稿（nanping_water_0926.txt）

# 一、决议事项

（一）水质留样柜编号牌重做事项经会议同意，编号牌样式采用国标款（[10:01][10:02]）。

（二）会议议定，检修期间客服热线延长一小时（[10:07]）。

# 二、待办事项

| 序号 | 待办事项 | 负责人 | 完成时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重做水质留样柜编号牌并交厂办 | 闻雨生（化验班） | 11月30日前 | 编号牌样式采用国标款（[10:01][10:02]） |
| 2 | 汇总终审材料 | 范晓芸 | 未明确 | 厂办小覃安排（[10:03]） |
| 3 | 会场布置 | 行政部 | 10月16日17:00前 | 韩铁生提出（[10:04]） |
| 4 | 物料清点并反馈结果 | 祁队 | 9月28日（后天）前 | 结果反馈韩铁生（[10:06]） |
| 5 | 接待登记 | 实习生小林 | 未明确 | 闻雨生提出（[10:08]） |
| 6 | 现场查看 | 与会人员 | 下周一 | 散会时宣布（[10:09]） |

# 三、风险与关注

（一）老系统并网后存在停水风险，停水应急预案须进一步细化；会议未明确预案细化工作的责任人及完成时限，需在后续工作中跟进落实（[10:05]）。

附注：本纪要依据会议转写稿（nanping_water_0926.txt）整理，条目末尾[10:XX]为转写稿时间戳。会议日期依转写稿文件名记为9月26日，据此将“后天”折算为9月28日；转写稿未注明年份及星期，“下周一”保留原表述。会议地点等未载明信息以【】占位或标注“未明确”。