打样评审会议纪要

首批打样模具费明细重排评审

会议时间：转写稿仅标注 15:02–15:07，未记录日期

主持人：逄越

参会人：逄越、罗以凡

记录来源：liaohe_pen_1022.txt（会议转写稿，全文 6 条发言）

# 一、决议事项

1. 模具费明细重排后，按重排后的明细执行付款。主持人逄越当场表示同意并确认付款口径（转写稿 15:05–15:06）。

说明：本次会议仅形成上述 1 项决议。转写稿 15:03 关于“首批打样的报价单需重新核对”的表述，已由提出人罗以凡在 15:04 明确更正并作废，未获确认，故不计入决议与待办。

# 二、待办事项

| 序号 | 待办事项 | 责任人 | 完成时限 | 转写稿依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重排模具费明细，形成可直接用于付款的明细表 | 罗以凡 | 下周四评审前 | 15:05 |
| 2 | 组织并主持下周四修正版评审会，核对重排后的模具费明细 | 逄越 | 下周四 | 15:06–15:07 |

# 三、风险与关注

1. 口径更正风险：15:03 的“报价单重新核对”结论已被作废并改口为“模具费明细重排”。若后续仍引用报价单口径，将与本次决议冲突；对外或对财务沟通时须以模具费明细为准。

2. 决议确认范围风险：“按重排后的明细走付款”仅有主持人逄越一方的同意记录，转写稿中无其他与会人明确表态。付款执行前建议补充模具、财务口径会签。

3. 进度与排期风险：模具费明细重排是付款的前置条件，若“下周四”前未能完成，将直接影响付款排期；而“下周四看修正版”在转写稿中未落实具体日期与时间，需尽快确认。

备注：本纪要全部条目均逐条对应转写稿发言，未引入转写稿之外的信息；未记录日期的字段一律标注为待确认。