首批打样评审会会议纪要

议题：首批打样评审　|　记录依据：转写稿 liaohe_pen_1022.txt

会议概况

| 会议名称 | 首批打样评审会 |
| --- | --- |
| 会议时间 | 15:02—15:07（转写稿未标注日历日期） |
| 会议地点 | 转写稿未记录 |
| 主持人 | 逄越 |
| 参会人员 | 逄越、罗以凡 |
| 议题范围 | 首批打样评审；会议声明本次仅定一件事 |

说明：本纪要依据会议转写稿整理，仅记录转写稿可支撑的内容；未在转写稿中出现的时间、地点与结论不作推定。

# 一、决议事项（1 项）

1.　模具费明细重排后，按重排后的明细执行付款。依据罗以凡 15:05 更正后的表述，逄越于 15:06 表示同意。本项为本次会议唯一决议，与 15:02“今天只定一件事”的议题限定一致。

作废说明：15:03 关于“首批打样报价单需重新核对”的表述，已由发言人于 15:04 当场自行作废。该表述不构成本次会议的决议、待办或付款依据，本纪要不予记载为生效事项。

# 二、待办事项（2 项）

| 序号 | 事项 | 责任人 | 时间节点 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重排模具费明细，形成修正版并提交 | 罗以凡 | 下周四 | “修正版”指重排后的模具费明细；转写稿未记录具体时刻与日历日期 |
| 2 | 审阅模具费修正版，确认付款口径 | 逄越 | 下周四 | 会中仅记录“看修正版”，未记录具体时间与参与人员 |

责任分工说明：模具费明细的重排与提交由罗以凡承担；审阅与付款口径确认由逄越承担。时间节点“下周四”为转写稿原文表述，对应的日历日期转写稿未记录。

# 三、风险与关注（3 项）

1.　旧口径误执行风险。已作废的“报价单重新核对”结论，若在作废前已被下游知悉并启动核对或付款安排，须立即停止并回退核对，防止新旧口径并行执行。

2.　更正未书面固化风险。会议中的口径更正由发言人口头完成，转写稿未显示该更正已同步至采购、财务等相关方。付款前应取得书面口径确认件，否则付款依据不完整。

3.　评审结论缺失风险。会议以“首批打样评审”开场并声明仅定一件事，但转写稿未记录样品是否通过、首批数量与交期等评审结论。若后续需引用评审结论，应另行确认，不得以本纪要代替评审记录。

待确认事项（转写稿未记录，需向会议参与人核实）：会议具体日历日期、会议地点、“下周四”对应的具体日期。